О выполнении работ по наведению порядка и благоустройству за 2016 год. О проведении   месячника по санитарной очистке  с  16 марта по 15 апреля в г.Бобруйске.

На постоянной основе в г.Бобруйске  проводится работа по наведению порядка и благоустройству. В 2016 году при благоустройстве дворовых территорий  жилищного фонда  Ленинского и Первомайского районов  выполнены работы по ремонту 5,7 тыс. м2 асфальтового покрытия на сумму 171,3 тыс.руб..

На придомовых территориях БУКДПОЖФ Ленинского и Первомайского района произведен ремонт 2112 ед. детского и спортивного оборудования, скамеек и урн, установлено 807 ед. малых архитектурных форм.

Предприятиями по обслуживанию жилищного фонда Ленинского и Первомайского районов выполнены работы по устройству 3-х многофункциональных спортивных площадок (ул. Советская, 95, ул. Социалистическая, 155А, ул. Крылова, 58А) для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол  с обустройством мест отдыха,  детских площадок с установкой  игрового оборудования на сумму -127,5 тыс. руб., в том числе с привлечением средств граждан в размере 4,6 тыс.руб..

С населением города проводится постоянная работа с целью привлечения граждан к участию в долевом финансировании работ по благоустройству. В 2016 году привлечено 148,4 тыс. руб. собственных средств граждан в том числе по Первомайскому району – 95,7 тыс.руб., по Ленинскому району – 52,7 тыс.руб., при этом часть работ по благоустройству выполняется  гражданами.

В частности, с участием средств граждан оборудованы 4 детских игровых площадки с установкой 18 ед. детских игровых форм на сумму 3,25 тыс.руб, гражданами профинансировано 2,82 тыс.руб.

С целью создания дополнительных парковочных мест во дворах жилых домов коммунального фонда за счет средств граждан произведено устройство 29 парковочных мест.

| Адрес | Объем работ | Виды работ |  | Сумма привлеченных средств населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БУКДПОЖФ Первомайского района |  |  |  |  |  |
| ул. Крылова, 48а,50а,58а | 1 шт. | устройство спортивной площадки |  | 14,4 |  |
| ул.Крылова, 48а | 120м2 | расширение парковки |  | 32 |  |
| бул.Приберезинский, 32 | 90 м2 | расширение парковки |  | Жильцы приобрели бордюр и ПГС |  |
| ул.Рокоссовского, 88 ( | 1 шт. | устройство спортивной площадки |  | 18,6 |  |
| ул.Гагарина, 5 |  | устройство 1-го парковочного места |  | собственными силами жильца |  |
| ул.Горелика, 54 |  | устройство 1-го парковочного места |  | собственными силами жильца |  |
| ул. Горелика, 11 |  | устройство 1-го парковочного места |  | собственными силами жильца |  |
| ул. Горелика, 50 |  | устройство 1-го парковочного места |  | собственными силами жильца |  |
| ул.Днепровской Флотилии, 11 | 5 шт. | установка детского оборудования |  | 15 |  |
| пр-т Строителей, 24 | 4 шт. | установка детского оборудования |  | 32 |  |
| ул.Оранжерейная, 1 | 350 м2 | ямочный ремонт дворовой территории |  | 33 |  |
|  | 5 шт. | установка детского оборудования |  | 32 |  |
| пр-т Строителей, 57 | 3 шт. | установка детского оборудования |  | 6,0 |  |
| ИТОГО по Первомайскому району |  |  |  | 95,7 |  |
| БУКДПОЖФ Ленинского района |  |  |  |  |  |
| ул. Минская,20 | 978,84 м2 | ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | 1,0 |  |  |
| ул. Мира, 14 | 256 | ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки | Всего 1,91 БУКДПОЖФ Ленинского района 0,93 Жильцы – 0,98 |  |  |
| ул. Гоголя,45, Октябрьская, 122 | 32 | расширение проезжей части | 0,7 |  |  |
| ул. Ковзана,36 |  | устройство парковки | 2,28 |  |  |
| ул. Социалистическая, 164 |  | устройство детской площадки с установкой игрового комплекса. | 0,81 |  |  |
| ул. Пушкина, 181 |  | Устройство детской площадки | 0,13 |  |  |
| ИТОГО по Ленинскому району |  |  | 5,27 |  |  |

Особое внимание уделяется надлежащему санитарному и техническому состоянию подъездов жилых домов. Источником финансирования работ по текущему ремонту подъездов являются средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений платы за текущий ремонт. В 2016 году за счет средств граждан отремонтировано 125 подъездов.

Осуществляется снос коммунальных жилых домов, признанных  в   установленном порядке несоответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, подлежащих сносу. В 2016 году произведен снос 6 «ветхих» домов.

Проведена значительная работа по улучшению содержанию улиц, проездов, объектов внешнего благоустройства, выполнены работы по ремонту – 188,8 тыс.кв.м усовершенствованного покрытия, в том числе  по капитальному ремонту – 73,8 тыс. кв.м.

Выполнен капитальный ремонт ул. Гоголя от ул. Октябрьской до ул. Крылова. Продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Бахарова от ул. Оранжерейной до ул. П.Головача за счет средств, поступивших в бюджет города от взимания государственной пошлины за выдачу разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По текущему ремонту  произведен ремонт 115,0 тыс.кв.м, в том числе 80,0 тыс.кв.м за счет средств сторонних организаций, которыми был причинен ущерб состоянию дорожного покрытия.

При реконструкции и содержании улично-дорожной сети принимаются меры по созданию необходимых условий для оптимального движения пешеходов, в том числе граждан с ограниченными возможностями и детей, путем создания условий безбарьерной среды. В ходе проведения капитального ремонта  произведено устройство 1,5 км велодорожек, также произведена разметка 5,4 км с выделением (обозначением) велодорожек.

Выполнялись работы по текущему содержанию зеленых зон, парков, скверов, площадей. В 2016 году  посажено 333 дерева, 1,933 тыс. шт. кустарников, 602,6 тыс. шт. цветов. Произведен ремонт газонов 54,3 га. Осуществлялись работы по обслуживанию 27 127 га газонов.

Приведены в надлежащее состояние места отдыха граждан: 13 скверов, 2 бульвара, 3 площади). Приняты меры по наведению порядка на территориях, прилегающих к водоохранным зонам р.Березина, р.Бобруйка.

Произведены работы по поддержанию в надлежащем состоянии 63 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения.

Наведен порядок на 9-ти городских кладбищах и прилегающих к ним территориях.

На постоянном контроле вопрос ликвидации несанкционированных свалок. За 2016 год субъектами хозяйствования всех форм собственности ликвидировано 167 несанкционированных свалок, в т.ч. ОАО «Спецавтопредприятие» - 41 свалок (1496,6 куб.м), БУКДДЭП – 68 свалок (198 куб.м).

Проводится значительная работа по обеспечению надлежащего санитарного состояния городских территорий. В целях наведения порядка ежегодно в весенний и осенний периоды организовываются месячники, городские субботники, с привлечением к участию в работах по наведению порядка субъектов всех форм собственности.

В течение 2016 года выявлено 50 неэксплуатируемых транспортных средств, 40 автомобилей убраны собственниками, 2 автомобиля перемещены в принудительном порядке, 8-ми собственникам выданы предписания.

Рабочими группами горисполкома, администраций районов совместно с УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводятся мониторинги субъектов хозяйствования всех форм собственности на предмет наведения порядка на подведомственных территориях, приведения фасадов административных и производственных зданий в надлежащее состояние, устранения ранее выявленных  нарушений.

По результатам мониторингов в 2016 году проведены обследования территории предприятий и организаций различных форм собственности (3602 объекта), нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены у 569 субъектов на 1734 объектах, руководителям субъектов хозяйствования УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» выдано 168 предписаний и 401 рекомендация об устранении выявленных нарушений (недостатков). По ходатайствам санитарной службы привлечении к дисциплинарной ответственности 73 должностных лица.

По фактам выявленных нарушений к административной ответственности в виде штрафов привлечены 406 юридических и должностных лиц (на общую сумму 83 378 руб.).

На постоянном контроле – наведение  порядка на строительных площадках города и объектах строительной отрасли. За 2016 год управлением строительства горисполкома составлено 16 протоколов об административных правонарушениях по ст.21.11 КоАП Республики Беларусь (нарушение требований к содержанию строительной площадки).

Землеустроительной службой горисполкома в течение 2016 года изъято 11 земельных участков, землепользователи которых не приступили к занятию земельных участков.

К административной ответственности за нарушение земельного законодательства привлечено 101 физическое и юридическое  лицо.

С аукциона продано 11 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных и блокированных жилых домов на сумму 234 тыс. рублей (без учета деноминации - 2340, 0 тыс. руб.)

За 2016 год решениями Бобруйского горисполкома изъяты и возвращены в земли застройки г. Бобруйска самовольно занятые земельные участки, используемые гражданами для установки и обслуживания 27 металлических гаражей.

Систематически осуществляется проверка санитарно-технического состояния территорий, прилегающих к приусадебным участкам,  и состояния частных жилых домов. В течение 2016 года направлено 766 (в том числе по Ленинскому району - 416, по Первомайскому району – 350) предписаний собственникам домовладений о необходимости наведения порядка на собственных и прилегающих территориях, приведения в надлежащее состояние фасадов.

УЗ «БЗЦГиЭ» проведено 34 431 обследований на предмет содержания территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям, выдано 1006 рекомендаций для устранения выявленных нарушений. К административной ответственности в виде штрафов привлечены 27 собственников индивидуальных домовладений на общую сумму 1029,0 руб.

Проводятся мониторинги санитарного состояния территорий ПГСК. По результатам 3-х мониторингов и обследований, проведенных Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, выдано 17 предписаний на устранение выявленных нарушений.

Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды по результатам мониторингов и плановых проверок за 2016 год составлено 125 протоколов по г.Бобруйску, сумма штрафных санкций составила 15 877 руб. (с учетом деноминации). Выдано всего - 72 предписаний.

За 2016 года администрациями районов, управлениями и отделами горисполкома, УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» и подведомственными предприятиями составлено 668 протоколов об административных правонарушениях, выдано 840 предписаний об устранении нарушений.

Благоустройство связано не только с вопросами наведения порядка, но и развитием (обустройством) существующего жилищного сектора. Большое внимание уделяется развитию канализационных сетей города. В 2016 году выполнены работы в части изготовления ПСД по канализованию района «Черепичный» («Строительство КНС №17 по пер. 4 Черепичному в районе д. 37а в г. Бобруйске», «Строительство КНС №18 по  ул. Черепичной в районе д. 32 в г. Бобруйске»).  Стоимость ПСД составила 12,5 тыс.рублей. Строительно-монтажные работы по данным проектам начаты в 2016 году, проложено 1800 м.п напорных сетей канализации. Реализация данных проектов позволит произвести устройство городской канализации к частным домовладениям по ул. Высокогорной; 1, 2 пер. Дальнему; ул. Черепичной; 1, 2, 3, 4 пер. Черепичному; ул. Комарова; пер. Северному.

По результатам выполнения природоохранных мероприятий за 2016 год г. Бобруйск признан лучшим населенным пунктом во II – категории населенных пунктов Республики Беларусь.

С 16 марта по 15 апреля в г.Бобруйске проводится  ежегодный месячник по санитарной очистке, наведению порядка и благоустройству территорий города, в рамках которого 25 марта состоится городской субботник.

Уважаемые бобруйчане!

Давайте вместе наведем порядок и чистоту в нашем любимом городе!  
 Всем нам необходимо выйти на уборку улиц, дворов, территорий, прилегающих к предприятиям и учреждениям. Только совместными усилиями мы достигнем желаемого уюта и порядка в городе.

Многими предприятиями и учреждениями города уже  наводится порядок на своих территориях. Выражаем надежду, что это послужит достойным примером для всех жителей города.

Рассчитываем, что молодежь примет самое активное участие в наведении чистоты и порядка на городских улицах и пляжах, в лесопарковых зонах  и местах отдыха горожан.

Отдельно обращаемся к жителям индивидуальных жилых домов по вопросу уборки и наведения порядка, как на приусадебных участках,  так и  прилегающих к ним территориях.  Напоминаем, что порядок и благоустройство дома начинается с улицы, забора, фасада домовладения, тем самым зависит от нас.